# RPP

|  | Rencana Pelaksanaan Proyek |
| --- | --- |

| Nomor ID | : | - |
| --- | --- | --- |
| Pengusul Proyek | : | - |
| Manajer proyek | : | - |
| Co-Manajer proyek |  | - |
| Judul Proyek | : | SIPANDI: PENGEMBANGAN SISTEM PANTAU PADI BERBASIS IOT DALAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN HAMA BURUNG PIPIT |
| Luaran | : |
| Sponsor | : |  |
| Biaya | : |  |
| Klien/Pelanggan | : | Petani |
| Waktu | : | 1 semester |

- Ruang lingkup

Ruang lingkup proyek SIPANDI mencakup perancangan, pembangunan, dan pengujian sistem pemantau dan pengusir hama tanaman padi berbasis Internet of Things (IoT). Sistem ini berfungsi mendeteksi keberadaan hama burung pipit menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 yang dipasang pada titik strategis di area persawahan. Ketika sensor mendeteksi pergerakan burung pada jarak tertentu, sistem mengaktifkan motor servo untuk menarik tali yang terhubung dengan rangkaian lonceng dan orang-orangan sawah sehingga menghasilkan bunyi serta gerakan yang berfungsi mengusir burung secara otomatis. Selain fitur pengusir hama, SIPANDI juga dilengkapi dengan sistem pemantauan kondisi tanaman padi melalui sensor Soil Moisture untuk mengukur kelembaban tanah dan sensor DHT22 untuk mengukur suhu serta kelembaban udara. Semua data, baik deteksi hama maupun kondisi lingkungan, dikirimkan secara real-time ke dashboard monitoring berbasis website sehingga petani dapat mengawasi aktivitas sawah dari jarak jauh. Ruang lingkup proyek dibatasi pada pendeteksian hama burung pipit, pemantauan lingkungan dasar tanaman padi, dan penyajian data melalui website

- Rancangan Sistem

Rancangan sistem SIPANDI mengintegrasikan beberapa sensor utama yang berfungsi untuk memantau kondisi lingkungan dan mendeteksi keberadaan hama. Sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi pergerakan burung pipit, sementara sensor DHT22 mengukur suhu serta kelembaban udara, dan sensor Soil Moisture memantau tingkat kelembaban tanah. Seluruh data yang diperoleh sensor dikirimkan ke mikrokontroler ESP32 sebagai pusat pengolahan dan pengendalian sistem. Mikrokontroler ESP32 bertugas memproses data sensor, menjalankan logika otomatisasi, serta mengelola koneksi Wi-Fi untuk pengiriman data secara real-time ke platform monitoring. Apabila terdeteksi adanya burung pipit, ESP32 akan mengaktifkan motor servo untuk menggerakkan tali yang terhubung dengan lonceng dan orang-orangan sawah sehingga menghasilkan gerakan dan bunyi yang berfungsi untuk mengusir hama secara otomatis.

Selain menjalankan fungsi pengusiran hama, ESP32 juga mengirimkan data suhu, kelembaban udara, dan kelembaban tanah ke dashboard berbasis web. Dashboard ini memungkinkan petani memantau kondisi sawah dan aktivitas sistem secara langsung melalui perangkat digital. Sistem SIPANDI memperoleh catu daya dari adaptor DC dan baterai sehingga stabil digunakan pada lingkungan luar ruangan.

Dengan rancangan tersebut, SIPANDI mampu menyediakan sistem pendeteksi hama dan pemantauan kondisi tanaman padi yang terintegrasi, responsif, dan dapat diakses secara real-time melalui teknologi IoT.

Gambar 1. Gambar Perencanaan Sistem IOT SIPANDI

- Tahapan Pelaksanaan Proyek

Berikut ini adalah tahapan-tahapan pelaksanaan proyek:

| No | Tahap | Aktivitas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identifikasi masalah dan pengembangan Ide | - Mahasiswa mengidentifikasi permasalahan umum yang terjadi pada budidaya padi, khususnya terkait gangguan hama burung pipit, melalui studi literatur dan referensi penelitian terdahulu. - Mahasiswa meninjau beberapa proyek IoT sejenis yang telah dikembangkan sebelumnya sebagai acuan dasar dalam merancang SIPANDI. - Mahasiswa mengembangkan ide baru berdasarkan analisis dari proyek terdahulu, dengan fokus pada peningkatan efektivitas deteksi hama dan pemantauan kondisi lahan secara real-time. - Mahasiswa merumuskan konsep awal sistem yang akan dikembangkan, mencakup sensor yang digunakan, mekanisme pengusiran hama, serta sistem pemantauan berbasis IoT. |
| 2 | Deskripsi Masalah dan Pemetaan | - Mahasiswa mendeskripsikan permasalahan yang akan diselesaikan, yaitu kurangnya sistem otomatis untuk mendeteksi dan mengusir burung pipit serta minimnya pemantauan kondisi lahan padi secara jarak jauh. - Mahasiswa memetakan kebutuhan sistem berdasarkan referensi proyek terdahulu, meliputi kebutuhan sensor, perangkat pengendali, mekanisme aktuator, serta platform monitoring. - Mahasiswa menyusun diagram awal hubungan antar komponen untuk menggambarkan alur kerja sistem SIPANDI secara keseluruhan. |
| 3 | Analisis | - Mahasiswa merumuskan spesifikasi teknis proyek berdasarkan identifikasi literatur dan pemetaan yang telah dilakukan. - Mahasiswa menganalisis kebutuhan perangkat keras seperti ESP32, sensor ultrasonik, sensor Soil Moisture, sensor DHT22, motor servo, dan lonceng pengusir hama. - Mahasiswa menyusun rancangan logika sistem dalam bentuk flowchart, termasuk alur deteksi hama, pembacaan sensor lingkungan, dan pengiriman data IoT. - Mahasiswa merancang tampilan awal dashboard web untuk menampilkan data sensor secara real-time. |
| 4 | Pengembangan Sistem | - Mahasiswa melakukan peninjauan kembali terhadap rancangan sistem untuk memastikan kesesuaian antara desain dan kebutuhan teknis. - Mahasiswa merakit seluruh perangkat keras, termasuk pemasangan sensor, servo, dan rangkaian lonceng.\Mahasiswa menulis program untuk mikrokontroler ESP32 guna menjalankan fungsi deteksi, pengusiran hama, pembacaan sensor lingkungan, dan koneksi ke internet. - Mahasiswa mengembangkan dashboard web sebagai platform monitoring IoT. - Mahasiswa mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak, kemudian melakukan pengujian awal serta memperbaiki error yang ditemukan. |
| 5 | Pengujian, Evaluasi dan Komisioning/serah terima. | - Mahasiswa melakukan uji fungsional terhadap seluruh komponen, termasuk sensor ultrasonik, Soil Moisture, DHT22, motor servo, dan koneksi Wi-Fi. - Mahasiswa melakukan pengujian sistem di area uji terbatas (simulasi sawah) untuk melihat efektivitas pendeteksian hama dan respons aktuator. - Mahasiswa mengevaluasi hasil pengujian dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan teknis. - Setelah sistem dinyatakan berfungsi sesuai spesifikasi, mahasiswa menyelesaikan dokumentasi proyek dan menyerahkan sistem kepada pihak penguji atau institusi terkait. |

- Kebutuhan Peralatan/Perangkat dan Bahan/Komponen

| Fase/Proses | Peralatan/Perangkat (SW/HW) |  |  | Bahan/Komponen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nama | Jumlah | Catatan | Nama | Jumlah | Catatan |
| Identifikasi masalah dan pengembangan Ide | Laptop / Personal Computer | 4 Unit | Untuk riset, penulisan, dan dokumentasi | Paket Data Internet | 20 Paket | - |
|  | Browser (Chrome/Edge) | 1 | Riset literatur | - | - | - |
|  | PDF Reader. | 1 | Penulisan proposal & dokumentasi | - | - | - |
|  | Microsoft Word | 1 | Lisensi Microsoft | - | - | - |
|  | Microsoft Excel. | 1 | Pengolahan data & tabel kebutuhan sistem | - | - | - |
| Deskripsi Masalah dan Pemetaan | Laptop / Personal Computer | 4 Unit | Menyusun deskripsi masalah | Buku catatan digital | 1 | - |
|  | Microsoft Word | 1 | Menulis pemetaan masalah | - | - | - |
|  | Diagramming Tools (Figma/Draw.io) | 1 | Membuat diagram sistem | Flipchart | 1 | - |
| Analisis | Laptop / Personal computer | 4 Unit | Analisis kebutuhan sistem | Printer | 1 | - |
|  | Microsoft Excel. | 1 | Analisis spesifikasi hardware/software | - | - | - |
|  | Microsoft Word. | 1 | Penulisan dokumen analisis | - | - | - |
|  | Flowchart/Diagram Software | 1 | Merancang alur logika | - | - | - |
| Pengembangan Sistem | Laptop / Personal Komputer | 4 | Pemrograman & integrasi | ESP32. | 1. | - |
|  | Arduino IDE. | 1 | Coding & upload program | Sensor Ultrasonik HC-SR04 | 1 | - |
|  | MySQL / XAMPP / Firebase | 1 Paket | Database untuk dashboard | Sensor Soil Moisture | 1 | - |
|  | Visual Studio Code/ Text Editor | 1 | Pengembangan front-end web | Sensor DHT22 | 1 | - |
|  | Fritzing | 1 | Desain Rangkaian Motor Servo |  | 1 | - |
|  | Browser (Crome) | 1 | Akses dashboard | Lonceng + Tali | 1 set | - |
|  | Zoom/ Google Meet | 1 | Koordinasi tim | Kabel Jumper | 1 set | - |
|  | Multimeter | 1 | Pengujian tegangan | Breadboard | 1 | - |
|  | - | - | - | Adaptor DC/ Baterai | 1 | - |
|  | - | - | - | Casing Outdoor | 1 | - |
| Pengujian, Evaluasi dan Komisioning/serah terima | Laptop / Personal Computer | 4 Unit | Monitoring sistem | Lahan Uji/ Simulasi | 1 area | - |
|  | Database Software (MySQL, Xampp) | 1 paket | Monitoring data real-time | Hasill log data sensor | - | - |
|  | Browser (Dashboard) | 1 | Uji tampilan data sensor | - | - | - |
|  | Microsoft Word | 1 | Penyusunan laporan akhir | - | - | - |
|  | Microsoft Excel | 1 | Analisis data pengujian | Flipchart | 1 paket/unit | - |

- Tantangan dan Isu

| No | Proses/Fase/ Peralatan/Bahan | Tantangan/Isu | Level Risiko* | Rencana Tindakan | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identifikasi masalah dan pengembangan Ide | Keterbatasan data primer karena proyek berbasis pengembangan ide, bukan survei lapangan | M | Mengumpulkan data dari studi literatur, jurnal, dan proyek IoT terdahulu sebagai dasar pengembangan | Data berasal sepenuhnya dari sumber sekunder |
| 2 | Deskripsi Masalah dan Pemetaan | Kekurangan data kontekstual terkait pola serangan burung pipit dan kondisi sawah | H | Menggunakan referensi valid dari penelitian sebelumnya serta komparasi beberapa sumber ilmiah | Perlu diversifikasi sumber |
| 3 | Analisis | Tidak tersedianya data historis lingkungan (suhu, kelembaban, kelembaban tanah) yang akurat | H | Menggunakan data simulasi, referensi akademik, dan parameter standar sensor sebagai dasar analisis | Data lapangan tidak digunakan |
| 4 | Pengembangan Sistem | Keterbatasan pemahaman teknis dalam integrasi berbagai sensor (ultrasonik, Soil Moisture, DHT22) ke ESP32 | H | Konsultasi dengan dosen pembimbing, mempelajari dokumentasi sensor, serta melakukan eksperimen bertahap | Perlu pembelajaran tambahan |
|  |  | Keaktifan dan kedisiplinan mahasiswa dalam pengembangan sistem | H | Pengawasan rutin, penilaian progress berkala, pembagian tugas yang jelas | Dikelola oleh manajer proyek |
|  |  | Potensi kegagalan koneksi Wi-Fi atau gangguan data IoT saat pengiriman ke website | M | Melakukan troubleshooting jaringan, pengecekan konfigurasi, dan pengujian pada beberapa jaringan | Bergantung pada kualitas jaringan |
|  |  | Error pada rangkaian fisik seperti kesalahan wiring atau suplai daya tidak stabil | M | Melakukan pengecekan rangkaian sebelum pengujian dan menggunakan multimeter untuk verifikasi | Memerlukan kontrol kualitas |
| 5 | Pengujian, Evaluasi dan Komisioning/serah terima. | Bug kompleks pada integrasi ESP32, sensor, dashboard web | M | Pengujian berlapis (unit test, integration test, system test) dan dokumentasi bug secara sistematis | Debugging pentin |
|  |  | Sensor tidak stabil saat digunakan di lingkungan luar ruangan (outdoor) | M | Kalibrasi sensor, membuat pelindung alat, serta melakukan pengujian pada berbagai kondisi | Dipengaruhi cuaca |
|  |  | Dashboard perlu disesuaikan ulang agar data lebih mudah dibaca pengguna | L | Review fitur dashboard dan perbaikan tampilan | Sifatnya minor |

Keterangan:

*H: High; M: Medium; L: Low

- Estimasi Waktu Pekerjaan

| Fase/Proses | Uraian Pekerjaan | Estimasi Waktu | Catatan | Mulai | Selesai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikasi masalah dan pengembangan Ide | - Mahasiswa mengidentifikasi permasalahan umum yang terjadi pada budidaya padi, khususnya terkait gangguan hama burung pipit, melalui studi literatur dan referensi penelitian terdahulu. - Mahasiswa meninjau beberapa proyek IoT sejenis yang telah dikembangkan sebelumnya sebagai acuan dasar dalam merancang SIPANDI. - Mahasiswa mengembangkan ide baru berdasarkan analisis dari proyek terdahulu, dengan fokus pada peningkatan efektivitas deteksi hama dan pemantauan kondisi lahan secara real-time. - Mahasiswa merumuskan konsep awal sistem yang akan dikembangkan, mencakup sensor yang digunakan, mekanisme pengusiran hama, serta sistem pemantauan berbasis IoT. | 1 Minggu | Analisis awal, pengumpulan referensi, dan perumusan ide serta konsep dasar sistem SIPANDI. | 21 Oktober 2025 | 27 Oktober 2025 |
| Deskripsi Masalah dan Pemetaan | - Mahasiswa mendeskripsikan permasalahan yang akan diselesaikan, yaitu kurangnya sistem otomatis untuk mendeteksi dan mengusir burung pipit serta minimnya pemantauan kondisi lahan padi secara jarak jauh. - Mahasiswa memetakan kebutuhan sistem berdasarkan referensi proyek terdahulu, meliputi kebutuhan sensor, - perangkat pengendali, mekanisme aktuator, serta platform monitoring. - Mahasiswa menyusun diagram awal hubungan antar komponen untuk menggambarkan alur kerja sistem SIPANDI secara keseluruhan. | 1 Minggu | Seluruh aktivitas pada fase ini difokuskan untuk memahami inti permasalahan, memetakan kebutuhan sistem SIPANDI, dan menggambarkan alur kerja komponen secara menyeluruh. | 28 Oktober 2025 | 3 November 2025 |
| Analisis | - Mahasiswa merumuskan spesifikasi teknis proyek berdasarkan identifikasi literatur dan pemetaan yang telah dilakukan. - Mahasiswa menganalisis kebutuhan perangkat keras seperti ESP32, sensor ultrasonik, sensor Soil Moisture, sensor DHT22, motor servo, dan lonceng pengusir hama. - Mahasiswa menyusun rancangan logika sistem dalam bentuk flowchart, termasuk alur deteksi hama, pembacaan sensor lingkungan, dan pengiriman data IoT. - Mahasiswa merancang tampilan awal dashboard web untuk menampilkan data sensor secara real-time. | 1 Minggu | Seluruh aktivitas pada fase ini bertujuan membentuk dasar rancangan teknis SIPANDI, mencakup analisis perangkat keras, pembuatan flowchart sistem, dan rancangan awal dashboard IoT. | 4 November 2025 | 10 November 2025 |
| Pengembangan Sistem | - Mahasiswa melakukan peninjauan kembali terhadap rancangan sistem untuk memastikan kesesuaian antara desain dan kebutuhan teknis. - Mahasiswa merakit seluruh perangkat keras, termasuk pemasangan sensor, servo, dan rangkaian lonceng.\Mahasiswa menulis program untuk mikrokontroler ESP32 guna menjalankan fungsi deteksi, pengusiran hama, pembacaan sensor lingkungan, dan koneksi ke internet. - Mahasiswa mengembangkan dashboard web sebagai platform monitoring IoT. - Mahasiswa mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak, kemudian melakukan pengujian awal serta memperbaiki error yang ditemukan | 2 Minggu | Seluruh aktivitas pada tahap ini berfokus pada implementasi, integrasi, dan penyempurnaan sistem SIPANDI hingga siap diuji. | 11 November 2025 | 25 November 2025 |
| Pengujian, Evaluasi dan Komisioning/serah terima. | - Mahasiswa melakukan uji fungsional terhadap seluruh komponen, termasuk sensor ultrasonik, Soil Moisture, DHT22, motor servo, dan koneksi Wi-Fi. - Mahasiswa melakukan pengujian sistem di area uji terbatas (simulasi sawah) untuk melihat efektivitas pendeteksian hama dan respons aktuator. - Mahasiswa mengevaluasi hasil pengujian dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan teknis. - Setelah sistem dinyatakan berfungsi sesuai spesifikasi, mahasiswa menyelesaikan dokumentasi proyek dan menyerahkan sistem kepada pihak penguji atau institusi terkait. | 2 Minggu | Seluruh aktivitas pada tahap ini bertujuan memastikan sistem bekerja sesuai spesifikasi, melakukan perbaikan jika ditemukan error, serta menyelesaikan dokumentasi akhir proyek. | 11 November 2025 | 25 November 2025 |

- Biaya Produksi Proyek (Biaya Bahan dan Peralatan)

| Fase/Proses | Uraian Pekerjaan | Perkiraan Biaya | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikasi masalah dan pengembangan Ide | - Mahasiswa melakukan studi literatur terkait hama burung pipit, teknologi IoT, ESP32, dan sistem pengusir hama otomatis - Mahasiswa mengumpulkan referensi dari jurnal, penelitian terdahulu, dan dokumentasi teknis - Mahasiswa melakukan diskusi internal melalui Zoom/Google Meet - Mahasiswa mengidentifikasi kebutuhan sistem berdasarkan hasil studi literatur | Rp. 150.000 | Biaya paket kuota untuk riset dan diskusi |
| Deskripsi Masalah dan Pemetaan | - Mahasiswa mengidentifikasi permasalahan utama terkait serangan hama burung pipit - Mahasiswa melakukan pemetaan kebutuhan sensor, mikrokontroler, aktuator, dan sistem IoT - Mahasiswa menyusun deskripsi masalah dan dokumentasi awal | Rp. 30.000 | Biaya untuk alat tulis |
| Analisis | - Mahasiswa merumuskan konsep sistem berdasarkan tahapan sebelumnya - Mahasiswa merancang flowchart alur kerja SIPANDI - Mahasiswa menyusun dan menganalisis kebutuhan hardware dan software - Mahasiswa menyusun rancangan arsitektur sistem dan dashboard web | Rp. 0 | - |
| Pengembangan Sistem | - Mahasiswa mengembangkan sistem SIPANDI sesuai rancangan - Pembelian dan perakitan komponen (ESP32, sensor ultrasonik, sensor DHT22, soil moisture, motor servo, breadboard, kabel jumper, lonceng, adaptor/baterai) - Evaluasi hasil pengujian awal dan perbaikan jika diperlukan | Rp. 450.000 | Biaya pembelian komponen IoT |
| Pengujian, Evaluasi dan Komisioning/serah terima. | - Mahasiswa melakukan debugging dan kalibrasi sensor - Mahasiswa menyelesaikan serah terima sistem dan dokumentasi akhir | Rp. 0 |  |
| Total | Rp. 630.000 |  |  |

- Tim proyek (Dosen, Laboran dan/atau Mahasiswa)

| No | Nama | NIK/NIM | Program Studi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iin Karmila Yusri, S.ST., M.Eng., Ph.D. | 197604032002122001 | Dosen Teknik Komputer dan Jaringan |
|  | Amhar Davi Dewantara, S.Kom., M.T.I. | 198707142022031003 | Dosen Teknik Komputer dan Jaringan |
|  | Muhammad Rizal, S.Kom., M.T. | 199208262024061002 | Dosen Teknik Komputer dan Jaringan |
|  | Dr. Eng. Abdul Jalil, S.Kom., M.Kom. | 198703202025061001 | Dosen Teknik Komputer dan Jaringan |
|  | Aulia Tri Arifa | 42523005 | Mahasiswa Teknik Komputer dan Jaringan |
|  | Muhammad Abdillah Ahmad | 42523010 | Mahasiswa Teknik Komputer dan Jaringan |
|  | Nur Hafizah | 42523015 | Mahasiswa Teknik Komputer dan Jaringan |
|  | Waldi | 42523020 | Mahasiswa Teknik Komputer dan Jaringan |

- Mata Kuliah, Capaian Pembelajaran dan Tujuan Pembelajaran yang terlibat

| No. | Nama Mata Kuliah | Capaian Pembelajaran | Tujuan Pembelajaran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistem Embedded dan IoT | - Mampu menggunakan perangkat keras input (sensor), proses (mikrokontroler/mikrokomputer), dan output (aktuator) pada sistem embedded sesuai dengan standar industri. - Mampu memproses dan mengendalikan perangkat keras input–proses–output menggunakan perangkat lunak berbasis komunikasi data analog, digital, serial (Rx/Tx), I2C, serta komunikasi nirkabel. - Mampu mengintegrasikan sistem embedded dengan teknologi Internet of Things (IoT) melalui penerapan protokol komunikasi (MQTT, HTTP, dsb.) dan platform cloud untuk akuisisi, pengolahan, serta monitoring data secara real-time. - Mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi proyek berbasis Sistem Embedded dan IoT untuk menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat dan industri dengan pendekatan Project Based Learning (PjBL), serta mempresentasikan hasilnya secara profesional. |  |

- Pemantauan dan Evaluasi

| No | Tahap | Aktivitas | Indikator Kinerja | Metode dan Waktu Monev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Identifikasi Masalah dan Pengembangan Ide | - Mahasiswa mengidentifikasi permasalahan umum yang terjadi pada budidaya padi, khususnya terkait gangguan hama burung pipit, melalui studi literatur dan referensi penelitian terdahulu. - Mahasiswa meninjau beberapa proyek IoT sejenis yang telah dikembangkan sebelumnya sebagai acuan dasar dalam merancang SIPANDI. - Mahasiswa mengembangkan ide baru berdasarkan analisis dari proyek terdahulu, dengan fokus pada peningkatan efektivitas deteksi hama dan pemantauan kondisi lahan secara real-time. - Mahasiswa merumuskan konsep awal sistem yang akan dikembangkan, mencakup sensor yang digunakan, mekanisme pengusiran hama, serta sistem pemantauan berbasis IoT. | - Tersusunnya ringkasan permasalahan beserta data pendukung dari sumber ilmiah - Terdokumentasinya minimal 3 proyek IoT relevan sebagai referensi - Tersusunnya gagasan inovatif terkait deteksi hama dan pemantauan lahan real-time - Dokumen konsep awal SIPANDI yang berisi kebutuhan komponen dan mekanisme kerja |  |
|  | Deskripsi Masalah dan Pemetaan | - Mahasiswa mendeskripsikan permasalahan yang akan diselesaikan, yaitu kurangnya sistem otomatis untuk mendeteksi dan mengusir burung pipit serta minimnya pemantauan kondisi lahan padi secara jarak jauh. - Mahasiswa memetakan kebutuhan sistem berdasarkan referensi proyek terdahulu, meliputi kebutuhan sensor, perangkat pengendali, mekanisme aktuator, serta platform monitoring. - Mahasiswa menyusun diagram awal hubungan antar komponen untuk menggambarkan alur kerja sistem SIPANDI secara keseluruhan. | - Dokumen deskripsi masalah yang jelas, terstruktur, dan didukung data - Tersusun daftar kebutuhan sistem (hardware & software) berikut justifikasi penggunaannya. - Diagram blok alur kerja SIPANDI yang menggambarkan hubungan input–proses–output–cloud |  |
|  | Analisis | - Mahasiswa merumuskan spesifikasi teknis proyek berdasarkan identifikasi literatur dan pemetaan yang telah dilakukan. - Mahasiswa menganalisis kebutuhan perangkat keras seperti ESP32, sensor ultrasonik, sensor Soil Moisture, sensor DHT22, motor servo, dan lonceng pengusir hama. - Mahasiswa menyusun rancangan logika sistem dalam bentuk flowchart, termasuk alur deteksi hama, pembacaan sensor lingkungan, dan pengiriman data IoT. - Mahasiswa merancang tampilan awal dashboard web untuk menampilkan data sensor secara real-time. | - Mahasiswa merumuskan spesifikasi teknis proyek berdasarkan identifikasi literatur dan pemetaan yang telah dilakukan. - Mahasiswa menganalisis kebutuhan perangkat keras seperti ESP32, sensor ultrasonik, sensor Soil Moisture, sensor DHT22, motor servo, dan lonceng pengusir hama. - Mahasiswa menyusun rancangan logika sistem dalam bentuk flowchart, termasuk alur deteksi hama, pembacaan sensor lingkungan, dan pengiriman data IoT. - Mahasiswa merancang tampilan awal dashboard web untuk menampilkan data sensor secara real-time. |  |
|  | Pengembangan Sistem | - Mahasiswa melakukan peninjauan kembali terhadap rancangan sistem untuk memastikan kesesuaian antara desain dan kebutuhan teknis. - Mahasiswa merakit seluruh perangkat keras, termasuk pemasangan sensor, servo, dan rangkaian lonceng.\Mahasiswa menulis program untuk mikrokontroler ESP32 guna menjalankan fungsi deteksi, pengusiran hama, pembacaan sensor lingkungan, dan koneksi ke internet. - Mahasiswa mengembangkan dashboard web sebagai platform monitoring IoT. - Mahasiswa mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak, kemudian melakukan pengujian awal serta memperbaiki error yang ditemukan | - Rancangan sistem telah sesuai spesifikasi teknis dan siap diimplementasikan - Semua komponen terpasang dengan benar dan berfungsi secara fisik - Program dapat dikompilasi, di-upload, dan fungsi dasar berjalan - Dashboard dapat menampilkan data sensor secara real-time - Sistem terintegrasi dan mampu menjalankan fungsi minimum (MVP) tanpa error kritis |  |
|  | Pengujian, Evaluasi, dan Komisioning/Serah Terima | - Mahasiswa melakukan uji fungsional terhadap seluruh komponen, termasuk sensor ultrasonik, Soil Moisture, DHT22, motor servo, dan koneksi Wi-Fi. - Mahasiswa melakukan pengujian sistem di area uji terbatas (simulasi sawah) untuk melihat efektivitas pendeteksian hama dan respons aktuator. - Mahasiswa mengevaluasi hasil pengujian dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan teknis. - Setelah sistem dinyatakan berfungsi sesuai spesifikasi, mahasiswa menyelesaikan dokumentasi proyek dan menyerahkan sistem kepada pihak penguji atau institusi terkait. | - Setiap komponen bekerja sesuai fungsi: sensor membaca data, servo bergerak, Wi-Fi stabil - Sistem mampu mendeteksi hama, mengaktifkan aktuator, dan mengirim data ke dashboard secara real-time - .Sistem stabil, kesalahan diperbaiki, dan performa meningkat sesuai kebutuhan - Dokumentasi lengkap (laporan, foto, diagram, kode), dan sistem siap diserahkan |  |

Tanda Tangan Persetujuan

Tana Toraja, 18 Juni  2025